**RETROSPECTIVA Sprint #1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **☺** | **☹** | **Lo que podemos mejorar** | **Acciones Correctivas** |
| -Mucha organización del trabajo a realizar  -Muy buena comunicación entre todos los miembros del equipo  -Mucha transparencia: todos sabíamos sobre el trabajo de cada integrante  -Muy buena Documentación. Se documentaba cada reunión que realizábamos y quedaba escrito a que se comprometía cada uno.  -Buena división del trabajo  -Mucho compromiso por parte de todo el equipo  -Mucha predisposición para trabajar y solucionar problemas  -Buena revisión de cada tarea realizada | -Definir bien los requerimientos y criterios de aceptación  -No se midió el tiempo real que utilizó cada uno en realizar cada tarea  -Commits sin comentarios | -Planificar mejor qué tenemos que hacer para cada US (Hacer una Buena Plannig)  -Mejorar estimaciones  -Más contacto con el PO  -Realizar un documento de hallazgos  -Agregar al repositorio un Word con los links del repositorio y la herramienta de Visual Studio para planificar el Sprint  -Que a todos nos lleguen mails con los commits que realizó cada uno del equipo. | -Mejor comunicación con el PO. No suponer cosas, preguntale al dueño del producto ante la duda.  -Medir el tiempo que trabaja cada uno.  -Juntarnos con algún experto en el dominio para relevar más información sobre el producto.  -Agregar al repositorio todas con las conversaciones con el PO  -Reenvío de mail a todos los usuarios para informarse sobre los commits. Actualmente, se envía a un solo integrante del equipo. |