**RETROSPECTIVA Sprint #1 – 28/06/2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **☺** | **☹** | **Lo que podemos mejorar** | **Acciones Correctivas** |
| -Compromiso del equipo para terminar la funcionalidad comprometida.  -Buena comunicación entre los integrantes del equipo.  -Se definieron buenas prácticas de programación y fueron respetadas.  -Los integrantes del equipo se ayudan y cooperan mutuamente. | -No se estimaron todas las tareas de las historias del Sprint Backlog  -No se avanza muchos en el trabajo cuando estamos solos, sino que la mayoría se avanza los días que nos juntamos (Martes y Sábados).  -Se actualizaron tarde los estados de las tareas en la herramienta para gestión ágil.  -No se consideró el tiempo de inicio de desarrollo (armar estructuras, recopilar información, organizarse, definir forma de encarar la programación, etc)  -Se plantea lo molesto que es tener que esperar mucho tiempo para hacer un checkout de todo el repositorio ya que contiene demasiados archivos | -Realizar mejores estimaciones.  -Realizar una mejor asignación de tareas  -Trabajar sobre las tareas comprometidas en su casa. | -Ver cuál es verdaderamente la disponibilidad para este nuevo Sprint (Responsabilidad de todo el equipo). Referente: Paula Pedrosa.  -Que cada integrante estime la cantidad de horas que le va a llevar la realización de cada tarea a la que se comprometió. (Responsabilidad de todo el equipo). Referente: Paula Pedrosa.  -Que cada integrante actualice el estado de las tareas a las que se comprometió, es decir, indicar si está en progreso, o si ya fue finalizada. (Responsabilidad de todo el equipo). Referente: Paula Pedrosa.  -Se creará otro repositorio que contenga sólo el código de la aplicación, y los documentos se mantengas en el otro repositorio.(Responsabilidad de Antonio Herrera) |