**RETROSPECTIVA Sprint #2 – 19/07/2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **☺** | **☹** | **Lo que podemos mejorar** | **Acciones Correctivas** |
| -Compromiso del equipo para terminar la funcionalidad comprometida.  -Cada vez se trabaja mejor en equipo.  -Los integrantes del equipo se ayudan y cooperan mutuamente.  -Se mejoró un poco la estimación.  -Buena división de las tareas. | -No se estimaron todas las tareas de las historias del Sprint Backlog  -No se está utilizando correctamente la herramienta de gestión de proyectos por lo que no utiliza en todo su potencial.  - Se están codificando los ABM de distintas maneras, no respetando las reglas de programación.  -No se está respetando el modelo de diseño planteado. | -Deberíamos respetar las reglas de programación y la arquitectura de diseño planteada, ya que son buenas prácticas. | -Se decide realizar un Sprint de Refactoring de código, donde cada uno de los integrantes se compromete a modificar los ABM codificados, respetando los estándares planteados.  -Cada integrante del grupo se compromete a realizar revisión de código cruzada. |