**RETROSPECTIVA Sprint #5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **☺** | **☹** | **Lo que podemos mejorar** | **Acciones Correctivas** |
| -Mejoró el uso de las herramientas, se cargaron todas las tareas y se les dio un buen seguimiento.  -Cada vez somos más productivos en las reuniones grupales.  -El clima de trabajo es muy bueno.  -Venimos al día con la planificación planteada.  -Hubo una buena división del trabajo de programación de acuerdo a los conocimientos de cada uno de los integrantes del equipo. | -Estamos realizando poco testing.  -Debido a viajes de algunos de los integrantes, no se realizaron todas las reuniones que veníamos realizando a lo largo de los otros sprints.  -Seguimos sin estimar las tareas adecuadamente en la herramienta de gestión ágil. | -Hacer más foco en testing.  -Mejorar uso de herramienta de gestión ágil. | -Que cada integrante estime la cantidad de horas que le va a llevar la realización de cada tarea a la que se comprometió. (Responsabilidad de todo el equipo.) Referente: Paula Pedrosa |