**RETROSPECTIVA Sprint #6 – 11/10/2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **☺** | **☹** | **Lo que podemos mejorar** | **Acciones Correctivas** |
| -Mejoró el uso de la herramienta.  -Se pudieron resolver todas las dificultades que se presentaron.  -Hubo una buena división del trabajo de programación de acuerdo a los conocimientos de cada uno de los integrantes del equipo. | -Estamos realizando poco testing.  -Nos faltan cerrar las funcionalidades que estamos desarrollando.  -Nos están quedando varios bugs abiertos. | -Hacer más foco en testing.  -Tratar de ser enfocarnos más en cerrar funcionalidades que en estar desarrollando múltiples funcionalidades paralelamente.  -Dedicar más tiempo a corregir bugs. | -Dedicar más horas a la corrección de bugs (referente: Facundo y Antonio)  -Dejar algunas tareas en espera y dedicar más tiempo a cerrar las funcionalidades principales.  -Definir todos los casos de prueba faltantes (de las principales funcionalidades) |