

GRUPO

N°3

CURSO

5K2

DOCENTES

Ing. Zohil, Julio

Ing. Liberatori, Marcelo

Ing. Jaime, Natalia

ALUMNOS

Allemand, Facundo leg. 58971

Herrera, Antonio leg. 57824

Pedrosa, Paula Melania leg. 58822

Rojas Amaya, M. Florencia leg. 58577

### 

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL**

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN PROYECTO FINAL

**PROYECTO**



**Que Golazo!**

Sistema de Gestión de Torneos de Fútbol

24/05/2012

**Seguimiento de Riesgos**

Tabla de contenido

[Seguimiento de Riesgos 2](#_Toc401917771)

[Riesgo 1: El equipo no llega al final con la totalidad de examenes rendidos. 2](#_Toc401917772)

[Riesgo 3: Falta de conocimiento técnico 2](#_Toc401917773)

[Riesgo 9: Subestimar el alcance del sistema 2](#_Toc401917774)

# Seguimiento de Riesgos

## Riesgo 1: El equipo no llega al final con la totalidad de examenes rendidos.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Integrante | 1° Control | | 2° Control | | 3° Control | | 4° Control | |
| 31/05/2014 | | 31/07/2014 | | 31/10/2014 | | 31/12/2014 | |
| Regularizar | Rendir | Regularizar | Rendir | Regularizar | Rendir | Regularizar | Rendir |
| Allemand Facundo | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 |  |  |
| Herrera Antonio | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |  |  |
| Pedrosa Paula | 12 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 |  |  |
| Rojas Florencia | 10 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 |  |  |

## Riesgo 3: Falta de conocimiento técnico

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Documentos / Herramientas investigadas | Descripción de la necesidad | Fecha |
| Algoritmos de generación de Fixtures | Se necesitó investigar sobre la generación de fixtures todos contra todos | 22/07/2014 |
| Tecnologías a utilizar | Se necesitó buscar capacitar a todo el equipo en conocimientos sobre la utilización de Ajax y Jquery con el lenguaje c# | 20/06/2014 |
| Witgets Sortable de JQuery | Se necesitó investigar cómo poder mover un elemento y depositarlo en otro contenedor de la pantalla para que sea más intuitivo y fácil de utilizar para el usuario. | #Sprint 5 |
| Ajax con c# y JavaScript | Se necesitó lograr que la interfaz de usuario se comunique con el servidor sin que el usuario perciba ese retardo en la comunicación, para ello se investigó como realizar estas llamadas asíncronas. | #Sprint 1 y 2 |
| Manejo de Api IU de JQuery | Se necesitó investigar sobre librerías de JQuey que nos permita generar el formato de presentación de un fixture eliminatorio, aprender el uso(Draggable, Sortable) de Widgets JQuery así como también la creación de los mismos. | #Sprint 6 |
| Manejo de imágenes | Para subir imágenes de los torneos, redimensionarlas, validarlas y almacenarlas, se necesitó investigar sobre librerías del lenguaje. | #Sprint 3 |

El día 1/08/2014, se realizará una puesta en común de los conocimientos adquiridos a través de las investigaciones realizadas en las diferentes tecnologías por parte de los miembros del equipo. **(Realizada)**

## Riesgo 9: Subestimar el alcance del sistema

|  |  |
| --- | --- |
| Tarea | Estado |
| Entrevistas | Realizado |
| Diagrama de Clases | Realizado |
| Estimaciones grupales | Realizado |
| Benchmarking de aplicaciones similares | Realizado |