

GRUPO

N°3

CURSO

5K2

DOCENTES

Ing. Zohil, Julio

Ing. Liberatori, Marcelo

Ing. Jaime, Natalia

ALUMNOS

Allemand, Facundo leg. 58971

Herrera, Antonio leg. 57824

Pedrosa, Paula Melania leg. 58822

Rojas Amaya, M. Florencia leg. 58577

### 

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL**

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN PROYECTO FINAL

**PROYECTO**



**Que Golazo!**

Sistema de Gestión de Torneos de Fútbol

24/05/2012

**Seguimiento de Riesgos**

Tabla de contenido

[Seguimiento de Riesgos 2](#_Toc401917771)

[Riesgo 1: El equipo no llega al final con la totalidad de examenes rendidos. 2](#_Toc401917772)

[Riesgo 3: Falta de conocimiento técnico 2](#_Toc401917773)

[Riesgo 9: Subestimar el alcance del sistema 2](#_Toc401917774)

# Seguimiento de Riesgos

## Riesgo 1: El equipo no llega al final con la totalidad de examenes rendidos.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Integrante | 1° Control | | 2° Control | | 3° Control | | 4° Control | |
| 31/05/2014 | | 31/07/2014 | | 31/10/2014 | | 31/12/2014 | |
| Regularizar | Rendir | Regularizar | Rendir | Regularizar | Rendir | Regularizar | Rendir |
| Allemand Facundo | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 |  |  |
| Herrera Antonio | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |  |  |
| Pedrosa Paula | 12 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 |  |  |
| Rojas Florencia | 10 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 |  |  |

## Riesgo 3: Falta de conocimiento técnico

|  |  |
| --- | --- |
| Documentos / Herramientas investigadas | Fecha |
| Algoritmos de generación de Fixtures | 22/07/2014 |
| Tecnologías a utilizar | 20/06/2014 |
| Witgets Sortable de JQuery | #Sprint 5 |
| Ajax con c# y JavaScript | #Sprint 1 y 2 |
| Manejo de Api IU de JQuery | #Sprint 6 |
| Manejo de imágenes | #Sprint 3 |

El día 1/08/2014, se realizará una puesta en común de los conocimientos adquiridos a través de las investigaciones realizadas en las diferentes tecnologías por parte de los miembros del equipo. **(Realizada)**

Más detalles asociado a Capacitaciones e Investigaciones:

*https://quegolazo.googlecode.com/svn/trunk/Documentacion/Capacitaciones%20-%20Investigaciones/*

## Riesgo 9: Subestimar el alcance del sistema

|  |  |
| --- | --- |
| Tarea | Estado |
| Entrevistas | Realizado |
| Diagrama de Clases | Realizado |
| Estimaciones grupales | Realizado |
| Benchmarking de aplicaciones similares | Realizado |