## Slide 1
Que Golazo!
[
]
Una nueva forma de gestionar tus torneos

## Slide 2
Tema de Hoy
Presentación de Regularidad
[
]

## Slide 3
Agenda
¿Dónde Estamos?
Funcionalidad de Release
Documentación
Demo del Sistema
¿Cómo Seguimos?
1
2
3
4
5

## Slide 4
ABRIL '14
ABRIL '15
Inicio
7 Meses
7 Sprints
6 Meses
9 Sprints
Fin
HOY
¿Dónde Estamos?

## Slide 5: ¿Dónde Estamos? - Alcances
Gestión
de Usuarios
Administrar Equipos
Administrar
Torneos
Administrar
Ediciones
DONE
Armado
De Fixture
Administrar Árbitros
Administrar Jugadores
Administrar Partidos
Administrar Estadísticas
Administrar
Portal de Noticias
Personalización de Campeonatos
TO DO
Sitio Web
del
Torneo
Administrar Sanciones
Estadísticas
Básicas
Administrar Complejos
Notes: Administrar Campeonato: incluye gestionar un campeonato y sus ediciones, tipos de cancha, generar distintas diagramaciones (fixture todos contra todos, por zonas, etc)
Administrar Partidos:Registrar resultado de los partidos: cantidad de goles convertidos, tipos de goles, tarjetas, tiempo de juego y faltas cometidas por jugador, desempeño de árbitros
Generar todo tipo de estadísticas por equipo: tabla de posiciones (partidos jugados, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra, puntos obtenidos), tipo de goles convertidos, resultados de local y de visitante.
Consultar resultados por cada fecha.
Generación de estadísticas por jugador: ranking de jugadores, goleadores, tarjetas rojas y amarillas obtenidas.
Generación de un portal de noticias que cada torneo podrá administrar.
Gestión de usuarios, administrar los distintos accesos a la información, para cada tipo de usuario.

## Slide 6: Funcionalidad Destacada del Release
Administración de Edición
Administración de Partidos
Estadísticas Básicas
Configuración de Preferencias
Definición de Estructura, y Armado de Fixture.
Definir resultado, fecha, hora, cancha, árbitro.
Registrar Goles, Penales, Tarjetas, Cambios y Titulares
Tabla de Posiciones, Tabla de Goleadores
Indicadores de Avance de Edición y Fecha.
[
]
[
]
[
]
Seguridad
Encriptado de Contraseña, Validación de Mail, Activación y Recuperación de Cuenta.
[
]
Notes: Administrar Campeonato: incluye gestionar un campeonato y sus ediciones, tipos de cancha, generar distintas diagramaciones (fixture todos contra todos, por zonas, etc)
Administrar Partidos:Registrar resultado de los partidos: cantidad de goles convertidos, tipos de goles, tarjetas, tiempo de juego y faltas cometidas por jugador, desempeño de árbitros
Generar todo tipo de estadísticas por equipo: tabla de posiciones (partidos jugados, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra, puntos obtenidos), tipo de goles convertidos, resultados de local y de visitante.
Consultar resultados por cada fecha.
Generación de estadísticas por jugador: ranking de jugadores, goleadores, tarjetas rojas y amarillas obtenidas.
Generación de un portal de noticias que cada torneo podrá administrar.
Gestión de usuarios, administrar los distintos accesos a la información, para cada tipo de usuario.

## Slide 7
Demo del sistema
Presentación de Funcionalidad
[
]

## Slide 8: Nuestra experiencia
Horas dedicadas al proyecto
  1260 horas. 315 c/u.
Adaptar metodología.
Trabajo en Equipo
Compromiso
Sprint 0
  Estudio inicial
  Definir los requerimientos
Documentación y modelos
Horas dedicadas al proyecto

## Slide 9: Restrospectiva (Reflexión o Experiencias)
(+)Cantidad Horas trabajadas
Metodología -> Scrum. Tomamos las practicas que nos servían a nosotros.
TRABAJO EN EQUIPO! COMPROMISO! Mejoro la comunicación, siempre estuvimos juntos físicamente en el mismo lugar. -> Avanzar mucho mas rápido y reduce el re trabajo.
Se respetó la planificación. Se le dedico las horas semanals acordadas
Nos sirvió realizar el estudio inicial y analizar los rqs antes de programar (analizar bien el dominio, nors sirvió tomarnos dos meses – sprint 0) ANALIZAR NECESIDADES, RQS, COMO ENCARAR LA SOLUCION..
Restruccturacion de código -> se le dedico tiempo. Un sprint
Tenemos la doc actualizada y consistente nos facilito la construcción de nuestro producto y eso va a ayudarnos en un futuro para el mantenimiento.
(-)Nos falto definir con detalle un Criterio de Hecho (Nos faltó un product owner mas formal). Definir un punto de cuando las cosas están listas.
Testing!!!!!! No le dedicamos tiempo a la automatización de CP que era la idea inicial. Hicimos testing manual solo.
Le deberíamos haber dado más importancia a las inspecciones de código.
Mejorar (++)
Como vamos a seguir.. Como forma de trabajo.. Dedicarle mas horas a trabajar juntos (Seguir trabajando con las cosas positivas y tratar de mejorar en los aspectos negativos)
Hoy lo vemos como algo mucho mas factible y nos gustaría arrancar un emprendimiento propio y por tal motivo hicimos un PLAN DE NEGOCIO!!!! (fACU)
Notes: Administrar Campeonato: incluye gestionar un campeonato y sus ediciones, tipos de cancha, generar distintas diagramaciones (fixture todos contra todos, por zonas, etc)
Administrar Partidos:Registrar resultado de los partidos: cantidad de goles convertidos, tipos de goles, tarjetas, tiempo de juego y faltas cometidas por jugador, desempeño de árbitros
Generar todo tipo de estadísticas por equipo: tabla de posiciones (partidos jugados, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra, puntos obtenidos), tipo de goles convertidos, resultados de local y de visitante.
Consultar resultados por cada fecha.
Generación de estadísticas por jugador: ranking de jugadores, goleadores, tarjetas rojas y amarillas obtenidas.
Generación de un portal de noticias que cada torneo podrá administrar.
Gestión de usuarios, administrar los distintos accesos a la información, para cada tipo de usuario.

## Slide 10: ¿Cómo Seguimos?
Hoy
Fin
Administrar Estadísticas
Administrar
Portal de Noticias
Personalización de Campeonatos
Sitio Web
del
Torneo
Administrar Sanciones
Actualizar Documentos
Manual de Usuario

## Slide 11: Fin
Fin
¿Preguntas?
[
]