**RETROSPECTIVA Sprint #3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **☺** | **☹** | **Lo que podemos mejorar** | **Acciones Correctivas** |
| -Compromiso del equipo para terminar la funcionalidad comprometida.  -Buena comunicación entre los integrantes del equipo.  -Mejoramos en la realización del diseño de la solución | -Mala distribución de tiempos.  -Mala distribución de las tareas.  -Malas estimaciones de las tareas.  -No le enviamos al PO el link del repositorio nuevo -No le enviamos al PO el nuevo plan. | -Mejorar la distribución de las tareas.  -Realizar mejores estimaciones.  -Dedicarle más tiempo a los Unit Test.  -Mejorar el diseño para poder correr los Unit Test. | -Investigar sobre Unit Test de Acceso a Datos (Responsabilidad de Flor)  -Distribuir más equitativamente las tareas. Paula se compromete a desarrollar, y Flor a realizar Testing (Responsabilidad de Pau y Flor). -er cuál es verdaderamente la disponibilidad para este nuevo Sprint ya que empieza una época de exámenes y parciales (Responsabilidad de todo el equipo). |