

**Seguimiento de Riesgos**

**GRUPO**

N°3

**CURSO**

5K2

**DOCENTES**

Ing. Zohil, Julio

Ing. Liberatori, Marcelo

Ing. Jaime, Natalia

**ALUMNOS**

Allemand, Facundo leg. 58971

Herrera, Antonio leg. 57824

Pedrosa, Paula Melania leg. 58822

Rojas Amaya, M. Florencia leg. 58577

### 

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL**

**INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN** **PROYECTO FINAL**

**PROYECTO**



**Que Golazo!**

**Sistema de Gestión de Torneos de Fútbol**

24/05/2012

Tabla de contenido

[Seguimiento de Riesgos 2](#_Toc401917771)

[Riesgo 1: El equipo no llega al final con la totalidad de examenes rendidos. 2](#_Toc401917772)

[Riesgo 3: Falta de conocimiento técnico 2](#_Toc401917773)

[Riesgo 9: Subestimar el alcance del sistema 2](#_Toc401917774)

# Seguimiento de Riesgos

## Riesgo 1: El equipo no llega al final con la totalidad de examenes rendidos.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Integrante | 1° Control | | 2° Control | | 3° Control | | 4° Control | |
| 31/05/2014 | | 31/07/2014 | | 31/10/2014 | | 31/12/2014 | |
| Regularizar | Rendir | Regularizar | Rendir | Regularizar | Rendir | Regularizar | Rendir |
| Allemand Facundo | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 |  |  |
| Herrera Antonio | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |  |  |
| Pedrosa Paula | 12 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 |  |  |
| Rojas Florencia | 10 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 |  |  |

## Riesgo 3: Falta de conocimiento técnico

|  |  |
| --- | --- |
| Documentos / Herramientas investigadas | Fecha |
| Algoritmos de generación de Fixtures | 22/07/2014 |
| Tecnologías a utilizar | 20/06/2014 |
| Witgets Sortable de JQuery | #Sprint 5 |
| Ajax con c# y JavaScript | #Sprint 1 y 2 |
| Manejo de Api IU de JQuery | #Sprint 6 |
| Manejo de imágenes | #Sprint 3 |

El día 1/08/2014, se realizará una puesta en común de los conocimientos adquiridos a través de las investigaciones realizadas en las diferentes tecnologías por parte de los miembros del equipo. **(Realizada)**

Más detalles asociado a Capacitaciones e Investigaciones:

*https://quegolazo.googlecode.com/svn/trunk/Documentacion/Capacitaciones%20-%20Investigaciones/*

## Riesgo 9: Subestimar el alcance del sistema

|  |  |
| --- | --- |
| Tarea | Estado |
| Entrevistas | Realizado |
| Diagrama de Clases | Realizado |
| Estimaciones grupales | Realizado |
| Benchmarking de aplicaciones similares | Realizado |